Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 PBI đều đạt đủ 5 điều kiện DoD.

- PBI phải nói rõ là chưa Done:

  - PBI-04 – Lưu lịch sử kiểm tra: Chưa Done vì còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại.

  - PBI-05 – Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền: Chưa Done vì chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → dán đường link đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ.

- Người demo: Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan trong nhóm Developers; phân công một người trình diễn chính, người còn lại hỗ trợ khi cần.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

Hai câu hỏi mở dành cho Stakeholders:

- Cô Mai, chị Vy và anh Phúc thấy thao tác kiểm tra số điện thoại, đường link và đọc lý do cảnh báo có điểm nào khó hiểu hoặc bất tiện không? Vì sao?

- Theo mọi người, RikkeiSafe nên cải thiện điều gì tiếp theo để giúp người dùng tránh bị lừa đảo và xử lý tình huống an toàn hơn?

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- |
| 5–20 phút | Sai: Product Owner không nên tự trình diễn tất cả PBI và giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành khi chưa đạt DoD. Sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). PBI-04 và PBI-05 phải được thông báo rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32 phút | Sai: Các Developer lần lượt báo cáo công việc cá nhân, biến Sprint Review thành buổi báo cáo tiến độ. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng trao đổi về Increment, kiểm tra kết quả so với Sprint Goal, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi để xác định những điều chỉnh phù hợp cho Product Backlog. |
| 32–35 phút | Sai: Chỉ dành 3 phút cuối cho Stakeholders phát biểu và Scrum Master tự chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Phân bổ thời gian để Stakeholders tham gia trao đổi xuyên suốt buổi Review. Product Owner chịu trách nhiệm xem xét, sắp xếp ưu tiên và cập nhật Product Backlog dựa trên Feedback; Scrum Master hỗ trợ buổi họp diễn ra hiệu quả, không tự quyết định cam kết thực hiện các góp ý. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Scrum Team ghi nhận góp ý của chị Vy về chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân vào Product Backlog. Product Owner xem xét giá trị, mức độ ưu tiên và sự phù hợp với định hướng sản phẩm. Vì chức năng nằm ngoài Sprint Goal hiện tại nên chưa cam kết thực hiện ngay ở Sprint sau. |
| FB-03 | Scrum Team ghi nhận vấn đề cô Mai gặp phải khi dán đường link dài trên điện thoại. Developers kiểm tra và tái hiện lỗi trên thiết bị di động, xác định nguyên nhân và đề xuất cách sửa. Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên và cập nhật Product Backlog; chưa hứa thời điểm hoàn thành cho đến khi nhóm làm rõ và lên kế hoạch. |

Lưu ý quan trọng: Sprint Review không phải buổi nghiệm thu hay báo cáo cá nhân. Đây là buổi kiểm tra Increment, thu thập Feedback và cùng điều chỉnh định hướng sản phẩm. Chỉ PBI đạt đầy đủ Definition of Done mới được công nhận là Done; Feedback được ghi nhận để Product Owner xem xét, không đồng nghĩa với cam kết triển khai ngay.